Руководителю

Главного управления по

государственному регулированию

тарифов Воронежской области

С.Н.ПОПОВУ

Руководителю

Управления ЖКХ и энергетики

Воронежской области

В.Ю.КСТЕНИНУ

МУП «Лискинская горэлектросеть» представляет инвестиционную программу на 2016 – 2020 годы.

В г.Лиски протяжённость ВЛ составляет 500,16 км, КЛ – 127,08 км, количество трансформаторных подстанций 241 шт.

Значительная часть линий и трансформаторных подстанций была построена в 1950-1970 годах, капитальный ремонт из-за отсутствия средств, производился не в полном объёме. Строительная часть некоторых подстанций находится в аварийном состоянии. Существующее положение приводит к частым перебоям в электроснабжении потребителей, большим потерям электроэнергии в сетях, дополнительным нагрузкам на подстанции.

В связи с увеличением энергоемкости потребителей (квартиры, частные жилые дома, коммерческие площади) появилась необходимость в проведении реконструкции трансформаторных подстанций, воздушных линий электропередач, технического перевооружения подстанций 35/6 «ТЭЦ», «ГЭС».

В связи с этим просим включить в инвестиционную программу на 2016 – 2020 годы реконструкцию 37,26 км воздушных линий электропередач, техническое перевооружение трансформаторных подстанций 35/6 «ГЭС», 35/6 «ТЭЦ», реконструкцию 12 ТП 6/0,4 кВ на общую сумму 109,89 млн.рублей.

Источники финансирования определить:

за счёт амортизации – 10,14 млн. руб. в том числе:

2016 г. – 2,34 млн. руб.

2017 г. – 2,01 млн. руб.

2018 г. – 1,93 млн. руб.

2019 г. – 1,93 млн. руб.

2020 г. – 1,93 млн. руб.

и за счёт прибыли – 99,75 млн. руб., в том числе:

2016 г. – 7,26 млн. руб.

2017 г. – 9,77 млн. руб.

2018 г. – 16,42 млн. руб.

2019 г. – 24,09 млн. руб.

2020 г. – 42,21 млн. руб.

Директор                                                                                    С.В. Жданов